Постановление

Президиума Пермской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ

г. Пермь	    		                Протокол № 9-4       	             27  апреля 2011 г.

«О  рассмотрении  и  подведении  итогов

первого     этапа     Программы    краевой

организации по подготовке и вхождению

в   единую   информационную   систему»

Краевым комитетом за период с ноября 2010 г. по февраль 2011 г. в рамках выполнения Программы сформирован фонд временной финансовой помощи, открыт сайт крайкома, подготовлена анкета и собрана информация  о технических ресурсах местных и первичных организаций (прилагается).

Не подготовлен план- график нуждающихся в обучении и график приобретения компьютеров.

Местные и первичные организации не предоставили информацию о выделении средств на реализацию Программы, за исключением Пермского района. Нуждаются в обучении 17 человек (по данным анкетирования в ноябре 2010 г.)

На основании вышеизложенного Президиум ПОСТАНОВИЛ:

- Признать работу крайкома по реализации Программы недостаточной.

- Краевому комитету:

  - Подготовить план-график нуждающихся в обучении (отв.Аршина Н.И., срок до 1июня 2011 г.)

  - График приобретения компьютерной техники (отв. Баландина Н.Ю., до 1 июня 2011 г.)

  - Организовать сбор информации по подготовительному периоду от территориальных и первичных организаций (отв. Аршина Н.И., Злобина В.Д., Коротаева О.М. , до 15 мая 2011 г.)

  - Организовать обучение профактива азам компьютерной грамотности согласно плана-графика (в течении июня-декабря 2011 г., отв. Аршина Н.И., Баландина Н.Ю.)

  - Разработать Положение о смотре-конкурсе «На лучшую постановку информационной работы в профсоюзной организации», «На лучшее профсоюзное печатное издание» (срок до 15 июня 2011 г. отв.Аршина Н.И., организационно-массовая комиссия, утвердить на Президиуме в июне 2011 г.)

  - Крайкому провести молодежный форум с тематикой «Подготовка и вхождение в единую информационную систему Профсоюза» (июнь 2011 г., отв. Злобина В.Д., Бородин В.Е.)

- Территориальным, первичным организациям:

  - Предоставить информацию по реализации первого этапа программы (срок до 1 июня 2011 г.)

  - Приступить к реализации второго этапа Программы, предоставить промежуточные данные в ноябре 2011 г. к Пленуму.

  - Направлять материалы о работе профорганизации по всем направлениям работы для опубликовании в журналах ЦК «Профсоюзная тема», на сайте крайкома, в информационный сборник крайкома.

- Контроль возложить на Шабалина Г.А.

Председатель крайкома				Шабалин Г.А.

Приложение

|  | ноябрь 2010 г. | апрель 2011 г.* |
| --- | --- | --- |
| Компьютер | 13 | 28 |
| желали приобрести | 12 | 1 |
| Интернет | 17 | 17 |
| Эл.почта | 6 | 53 |

* Данные по информационным ресурсам недостаточно достоверные, ввиду низкой исполнительской дисциплины. Из 53 организаций отчет в сдали лишь 31.

По данным анкетирования количество компьютеров в профорганизациях края увеличено более, чем в два раза, хотя возможность выхода в Интернет имеют еще далеко не все (лишь 17 из 53 организаций).